# Extra Algemene Ledenvergadering ODC 2024

# Verslag

**Datum:** dinsdag 19 maart

**Plaats:** kantine De Boemerang  
**Aanvang:** 19:00 uur

1. Verbouwing kantine De Boemerang.   
   Op deze extra ingelaste algemene ledenvergadering stond als enige punt op de agenda de verbouwing van kantine De Boemerang op Sportpark Molenwijk

Voorzitter Walter van der linden heet iedereen van harte welkom en legt de plannen uit die we hebben voor de verbouwing van de kantine.

Wat gaan we doen?

* We gaan de kantine van binnen volledig strippen.
* Het rookhok, de kassa en de huidige garderobe worden verwijderd.
* De kantine wordt voorzien van een nieuwe pvc-vloer
* Er komt een nieuw akoestisch zwart systeemplafond in.
* De kantine wordt voorzien van HR++ glas en alles wordt geschilderd.
* De keukenapparatuur wordt grotendeels vernieuwd.
* De afhaalbalie wordt vernieuwd en uitgebreid.
* De bar wordt vernieuwd.
* De huidige ingang wordt nooddeur.
* De ingang komt bij kleedkamer 5 en 6.
* De kantine wordt verwarmd met luchtverwarming (airco’s).  
  Dit laatste gebeurt mogelijk in een latere fase; omdat hiervoor de stroomaansluiting verzwaard moet worden naar een grootverbruik aansluiting. Het is nu nog in onderzoek hoelang een dergelijke verzwaring gaat duren.  
  Mocht dit niet tijdig lukken dan kunnen we alles voorbereiden en tot die tijd met huidige cv-installatie blijven verwarmen totdat de verzwaring gerealiseerd is.

**Begroting verbouwing:**

*Bedragen in Euro’s exclusief BTW*

Verbouwing plus installaties: 126.500,-

Onvoorzien: + 3.500,-

Totaal begroot 130.000,-

Financiering / Budget

Eigen middelen Spaarrekening: 117.100,-

Bijdrage Sligro: 7.500.-

Bijdrage Rabobank: + 5.400,-

Totaal: 130.000,-

Vernieuwing van het interieur is niet in de begroting opgenomen, dit willen we financieren met andere acties zoals een dienstenveiling en mogelijk een crowdfund-actie.

Statuten  
Op basis van artikel 15 lid 5 van de statuten behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering voor investeringen die een bedrag van fl. 50.000 (€ 22.689) te boven gaan.

Leden zijn akkoord

De aanwezige leden hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur.

Planning  
De planning is dat de verbouwing gaat starten z.s.m. na afloop van de competities van dit seizoen. De verwachting is dat we het nieuwe seizoen met een nieuwe kantine kunnen starten.